Coordinación de actividades empresariales

España — RD 171/2004, que desarrolla el artículo 24 de la LPRL. Los medios de coordinación se eligen: apartado 2.

Lo que este documento no es No es un formulario obligatorio. El RD 171/2004 no impone un documento único: impone cooperar, informarse y establecer los medios de coordinación adecuados, que las empresas eligen. Un documento firmado sin haber recorrido el centro juntos cumple la forma y no el fondo. Nada de esto es asesoramiento jurídico.

1. Empresas concurrentes y actividad

— práctica del sector, nada lo exige

Nombres, no solo razones sociales. La coordinación se ejerce entre personas concretas, y la falta de un interlocutor identificado es la causa más común de que no se ejerza.

| Empresario titular del centro de trabajo |  | Centro y zona |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Empresa concurrente |  | Subcontratas |  |
| Actividad a realizar |  | Fechas previstas |  |
| Trabajadores previstos |  | Interlocutor de la empresa titular |  |
| Interlocutor de la empresa concurrente |  | ¿Obra de construcción? | [entonces se aplica además el RD 1627/1997] |

2. Qué exige el RD 171/2004

— exigido por la normativa

El deber es de cooperación, y el instrumento se elige. El artículo 11 enumera los medios de coordinación posibles, y el intercambio de información es el primero de la lista — no el último recurso.

Elegir el medio de coordinación es parte de la obligación: dejarlo sin decidir no es una omisión menor, es el incumplimiento.

| Deber | Contenido | Base |
| --- | --- | --- |
| Cooperar | Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales. | RD 171/2004, art. 4 |
| Elegir medios de coordinación | Se consideran medios de coordinación, entre otros, el intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes; la designación de una o más personas encargadas de la coordinación es uno de ellos, no el único. | RD 171/2004, art. 11 |
| Informar e instruir | El deber de cooperación se articula sobre la información recíproca de los riesgos que la propia actividad genera para las demás, y sobre las instrucciones del empresario titular. | LPRL, art. 24 y RD 171/2004 |

Sin umbral de horas y sin exigencia de forma escrita, a diferencia de Francia, donde a partir de 400 horas el plan escrito es obligatorio. Aplicar un umbral extranjero en España inventa una obligación; ignorar el español al trabajar en Francia se paga en el sentido contrario.

3. Visita conjunta previa

— práctica del sector, nada lo exige

No está exigida con estas palabras, y es la única forma realista de intercambiar la información que el deber de cooperación presupone. Francia la impone por su nombre — dato útil si trabaja para un grupo francés.

| Fecha de la visita conjunta |  | Zonas recorridas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Asistentes de la empresa titular |  | Asistentes de la empresa concurrente |  |

|  | Zonas de intervención delimitadas en el propio centro, no solo en un plano. |
| --- | --- |
|  | Vías de circulación, accesos y aparcamiento mostrados. |
|  | Instalaciones y equipos que siguen en servicio durante los trabajos identificados. |
|  | Plan de emergencia, alarma, vías de evacuación, puntos de reunión y primeros auxilios explicados. |
|  | Riesgos del centro comunicados por escrito a la empresa concurrente. |
|  | Riesgos que la actividad de la concurrente genera comunicados a la titular. |
|  | Zonas de riesgo especial señaladas: espacios confinados, ATEX, químicos, altura, trabajos en caliente. |
|  | Medio de coordinación elegido y comunicado a todas las empresas. |

4. Riesgos por concurrencia y medidas

— exigido por la normativa

Este documento no cubre los riesgos propios de cada empresa: cada una los trata en su evaluación. Cubre lo que la concurrencia crea — y esa distinción es la que falta en la mayoría de las carpetas de subcontratación, llenas de riesgos genéricos que no son de interferencia.

| N.º | Riesgo por concurrencia | Quién está expuesto | Medida acordada | A cargo de | Antes / durante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

La columna «a cargo de» es la razón de ser del documento. Una medida acordada y no asignada es una medida que cada empresa cree que hace la otra — el fallo típico de la concurrencia, y se ve en la tabla.

5. Coordinación durante los trabajos

— práctica del sector, nada lo exige

La coordinación no es un trámite previo. Se ejerce mientras las empresas coinciden, y cambia cuando cambia la actividad.

|  | Documento disponible en el centro durante los trabajos. |
| --- | --- |
|  | Delegados de Prevención de las empresas informados. |
|  | Nuevas subcontratas incorporadas antes de su llegada. |
|  | Reunión de coordinación periódica, con acta. |
|  | Nueva visita conjunta si cambia la actividad o la zona. |
|  | Si es obra de construcción: verificadas las obligaciones del RD 1627/1997. |

6. Modificaciones y cierre

— práctica del sector, nada lo exige

Nada lo exige. Es necesario porque una actividad que dura cambia, y un documento firmado en enero describe en mayo un trabajo distinto.

| Fecha | Modificación de la actividad | ¿Nueva visita conjunta? | Medidas añadidas | Visto por ambas |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Firmas

— práctica del sector, nada lo exige

Dos empresas, dos firmas. Y la firma no traslada deberes: cada empresa sigue respondiendo de sus propios trabajadores, cualquiera que sea el medio de coordinación elegido.

| Por la empresa titular del centro Nombre, cargo, fecha | Por la empresa concurrente Nombre, cargo, fecha |
| --- | --- |

| Por la subcontrata Nombre, empresa, fecha | Otra empresa concurrente Si procede |
| --- | --- |

Fuentes

- Real Decreto 171/2004 — coordinación de actividades empresariales — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-1848

- Ley 31/1995 (LPRL), art. 24 — el artículo que el RD desarrolla — https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292

Contenido revisado el 2026-09-08 · La página de esta plantilla — https://safeally.net/es-es/plantillas/coordinacion-de-actividades-empresariales/

SafeAlly — safeally.net · gratuito, sin cuenta, documento editable